东莞市新东欣环保投资有限公司港澳码头及

周边地块综合整治项目劳务用工需求书

- 立项情况介绍

- 本项目为新建延续项目，项目名称 港澳码头及周边地块综合整治项目劳务用工需求书 ，项目预算 75 万元  ，已于  2025  年  7  月  3  日通过东实环境 27 次总办会立项。

- 注：相关预算及立项审批材料详见OA系统招标需求书附件：签字扫描限价文件和立项依据（会议纪要或请示件等）。

- 项目性质：货物  服务  工程  其他

- 需求概况

- 需求背景：2023年11月3日，新东欣公司以联合体名义中标港澳码头及周边地块综合整治项目，项目土壤 修复量为76088.55立方米，项目合同工期截止时间为2025年12月31日。新东欣公司于2025年5月9日确定淋洗设备供应商，并于2025年5月29日签订了《港澳码头及周边地块综合整治项目淋洗设备租赁服务项目合同》。目前淋洗设备已进场安装，计划于2025年7月10日开始生产运行。土壤淋洗工作正式运营后，现场需劳务人员配合挖机、铲车等其他工程车辆完成堆体整形、垃圾分拣、上料协助、现场卫生清洁、雨天覆膜等工作，以确保生产流程顺畅、项目目标达成。

- 由于项目组当前驻场的三名人员均为管理岗位 ，难以兼顾上述工作 ，需要劳务人员配合完成现场作业。

- （二）服务期限：自发出结果确认函之日起，成交人根据采购人要求安排人员进场，服务期和合同期按中标单位实际派人进场时间开始计算（以招采人通知为准），合同实际产生费用达75万元或者2026年3月31日终止，以两者先到为准。

- （三）采购需求工作内容清单：

- 淋洗车间业务外包工作目标为：完成筛分区3万多立方米净修复量及上料区7.6万立方米土壤修复量的任务，最终以实际工作量为准。

- 劳务人员需求人数：要求不少于6人，其中白班固定劳务不少于4人，夜班不少于2人（现场作业环境较为恶劣，不建议使用女性劳务）。

| 作业名称 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 淋洗车间作业 | - 配合挖机进行原料上料 ，保障淋洗车间原料供应的及时性与稳定性 ，确保生产流程不间断。 | 有夜班需求，且所有劳务不涉及驾驶工程车辆 |
| 堆场筛分及相关作业 | - 在堆场配合阿鲁斗设备进行物料筛分 ，轻质垃圾分拣， 同时承担堆 场卫生维护、堆体覆膜工作， 防止物料扬尘 ，优化分选质量等。 |  |
| 厂房及堆场卫生清理 | 负责厂房内部、堆场及周边区域的日常清扫 ，保持工作环境整洁， 符合安全生产与环保要求。 |  |
| 排水沟清理 | - 定期清理排水沟内淤泥及杂物，确保排水系统畅通，避免因积水导致设备故 障或生产停滞。 |  |
| 临时性工作 | - 根据生产需求 ，灵活承担设备辅助操作、应急抢修、物料搬运及装卸等临时 任务等 ，保障突发情况得到及时处理。 |  |

- 注：自7月28日开始，劳务每日早7点至晚7点（白班），晚7点至早7点（夜班）开展作业。本项目工作完结时止（预计为2026年3月31日）。为保证服务质量，各区域服务需要根据采购人的生产计划及需求补充人数，且需要按采购人要求进行作业，不得违章操作。且采购人有权进行各区域服务调配，不服从工作安排每次扣款500元/次。

- 1、成交人根据上述工作内容配置人员，因生产连续性需视现场排产计划拟定，故在项目低负荷或停产期间，采购人有可能减少人员需求。

- 2、原则上成交人进场时间由采购人提前5个日历日通知；成交人接通知后及时安排人员并做好进场前的相关工作。

- 服务方式及相关要求

- 服务供应商在提供服务过程中使用的人员，必须符合但不限于以下要求：

- 服务单位对服务人员的使用和管理不应违反国家相关劳动法律法规及行政规章制度。

- 服务人员要求：适合男性，年龄22岁以上，原则上不超过55周岁，需要适应上夜班，所有服务人员须身体健康，无患影响开展相应工作的疾病及职业病。

- 职业健康管理由投标人负责，严禁派遣对现场危害因素有职业禁忌或职业病及慢性病、高血压、心脏病等高危特殊疾病的劳务人员到场进行作业。

- 3.1成交人明确告知服务人员本人工作场所存在的危害因素及其后果，应以书面形式告知并签字。成交人和采购人应定期对接触职业病危害因素的服务人员进行培训，培训内容包括劳动防护用品的正确使用方法、职业病防治知识等。

- 成交人必须为所有投入本项目的人员购买保额不低于100万元的人身意外险，且保险期间不短于本合同履行期间。

- 劳动防护要求：

5.1服务人员的劳保用品由成交人提供负责，提供的劳保用品包括但不限于劳保服、劳保鞋、安全帽、雨衣、雨鞋、袖套、全胶手套、耐酸碱手套、防尘口罩、防毒口罩、防飞溅眼镜、耳塞等。

5.2服务人员上岗应穿着统一的劳保服、劳保鞋、佩戴统一的安全帽及其他安全防护用具，劳保服及安全帽等。劳保用品需根据作业性质、条件、劳动强度和防护范围进行正确选用，供应的种类、数量、功能、质量及更换频率需满足服务人员的使用需求及相关国家标准，并做好发放记录。

- 5.3若成交人未按要求提供相应的劳保用品，采购人会根据安管部意见提供给服务人员，采购人可根据服务人员的劳保用品领用记录在月度结算时减扣相应的合同款。

5.4 服务人员因未佩戴或未正确佩戴必要劳保用品及安措用具或因产品质量不合格的情况造成服务人员人身伤害等情况由成交人承担全部责任，同时采购人有权对进行考核处罚，扣减相应的合同款。

- 为保证服务质量，服务人员入场资料须经采购人审核确认后，并通过培训考核合格后方可上岗。入场资料包括：中标单位与服务人员的合同原件、人员配备清单及身份证复印件、作业人员保险凭证（提供保额在100万以上的意外险凭据）、复印件及在政府官网查询结果截图、含职业健康体检报告、教育培训考核情况等，审核不通过的不得进场作业。

- 采购人有权对中标服务单位进行考核；当成交人服务工作质量不能满足采购人需求或出现两次以上不服从采购人要求情况，除依据考核内容考核外，采购人可以要求成交人更换相关服务人员，成交人必须在采购人提出更换要求后七日内无条件地为采购人更换合格的服务人员。

7.1采购人按工作内容对成交人的工作质量进行月度考核评分，具体见上述工作内容清单。

- 7.2 服务人员生产活动中必须遵守采购人单位执行的所有安全、环保、生产、交通以及日常管理规章制度，如《生产车间考核管理规定（修订）》《生产安全事故（事件）报告、调查处理规定制度》、《职业卫生管理制度》、《EHS管理处罚细则》、《电动自行车安全管理制度管理办法》、《吸烟安全管控制度》等。在生产区域内违反公司相关管理制度，采购人按相关制度考核。

- 成交人必须指派1名现场管理人员（可兼职），负责现场工作的对接及安全监督、管理。另外根据实际工作需要调配现场辅助工作内容，成交人必须服从管理调配并灵活安排服务人员完成工作安排。

- 工器具及设备：

9.1 生产活动过程中的常用工器具、设备由采购人负责提供，成交人必须做好工器具、设备的使用与保管，如有损坏、丢失应及时报告给采购人，若查明原因是服务人员过失造成的，采购人有权进行考核和索赔。

9.2 成交人必须严格按照采购人要求做好日常设备、工器具的维护和保养。

- 成交人需提供对服务人员的管理制度，如《员工管理办法》，加强服务人员的管理，提高服务质量。服务人员工作期间出勤、休息时间应与采购人出勤、休息时间一致，严禁罢工、吵架、打架斗殴、聚众闹事、拦路封门、酒后上岗、迟到早退、无故旷工、不服从管理威胁、恐吓、辱骂、殴打管理人员等不良行为，采购人根据相关制度进行考核，情节严重时可要求成交人更换服务人员，并追究其造成的损失。

- 服务人离职后，成交人需要退还该服务人员的《临时出入证》，未退还扣款50元/张，若其后期采用《临时出入证》进入厂区发生不良行为，一切后果由成交人负责。

- 成交人若在服务期内出现拒绝接受服务情况或重大生产失误的，采购人可取消其服务资格，并由成交人承担相应责任。

- 采购人不提供服务人员食宿与交通，由成交人自理。

- 成交人对提供的服务人员应严格把关，无吸毒、犯罪等相关记录。如被采购人发现，成交人须无条件更换相关人员，并承担因此产生的一切后果，同时赔偿由此对采购人造成的一切损失。采购人同时有权按500元-2000元/人/次考核扣成交人服务费。

- 是否要求现场踏勘：√是  否。

- 明确结算方式，按月结算，每月结算服务费=日包干单价*实际服务天数-每月考核扣罚费用。每月考核扣款，甲方有权从当月服务费中扣除，当月服务费用不足的，成交人应在30天内补足。

- 服务费按月结算，采购人次月支付成交人上一个月服务费。次月5号之前（节假日顺延）成交人提供上一个月结算资料（对账单、员工出勤表），采购人核对无误后，成交人提交等额有效的增值税专用发票给采购人，采购人收到发票后30个日历日内完成付款。因成交人提交的请款材料及发票有误导致采购人迟延付款的，采购人无需承担迟延付款责任。

- 服务考核标准

- 外包服务___年___月  评分表

| 序号 | 考核项目 | 评分内容 | 配分 | 得分 | 考核办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务态度 | 有效投诉（含内外部）属实即扣分，以日常记录为准。 | 20 |  | 日常记录 |
| 2 | 服务内容与服务质量 | 按生产计划提供服务，违规扣分。 | 20 |  | 日常记录 |
|  |  | 服从项目组管理调配，不服从扣分。 | 20 |  | 日常记录 |
|  |  | 遵守考勤纪律，不迟到、早退等，违规扣分。 | 20 |  | 日常记录 |
| 3 | 其他 | 存在违法、违纪、违规现象，受到当地有关部门的处罚或通告；工作出现严重错误，造成极恶劣的影响；视情节严重做出辞退处罚。 | 20 |  |  |
| 4 | 考核结果 | 总得分： |  |  |  |
| 被考核人（签名）： |  |  |  |  |  |
| 车间负责人（签名）： |  |  |  |  |  |
| 项目组组长（签名）： |  |  |  |  |  |

备注：

- 成交人月度考核分数低于80分但不低于60分，每低1分扣100元，月度考核分数低于60分采购人有权要求成交人停止服务。

- 被考核单位对考核结果不明或存在异议，在收到考核结果后3个工作日内提出报告。

需求部门：港澳码头及周边地块综合整治项目

项目组副组长：

项目组组长：

分管领导：