嘉安达环保科技研发项目1号研发楼改建为保障性租赁住房项目电器采购合同

甲    方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

乙    方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规、采购文件、中标通知书等相关资料的要求，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

一、定义

（一）“合同”指本合同及其附件。

（二）“合同单价”包括已包含实施过程及安全设施、所有技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、食宿、通讯等费用）、排水（含软水管）、机械设备费、运输费（含二次搬运）、人工费、安装调试费、空调管开孔费、管理费、利润、税金等所有费用。

（三）“货物” 指本合同项下乙方须向甲方提供的         （详见附件清单） 。

（四）“服务”指根据合同规定乙方应提供的保证甲方所购货物正常使用所必需的有关运输、交货、安装、调试、技术支持、售后服务等一切服务。

（五）除有特殊说明外，“天”、“日”均指日历日。

二、合同文件

以下文件是本合同不可分割的组成部分，如果不同文件的条款之间有冲突，文件之间的优先效力顺序如下：

（一）本合同及其附件；

（二）中标通知书（含乙方承诺函等）；

（三）乙方提供的投标文件（含澄清文件、报价及承诺等）；

（四）甲方发出的采购文件（含采购补充文件等）。

三、合同金额及付款方式

（一）合同含税总价款为¥     元（大写人民币     ）；其中：增值税税率：    %，税金金额¥      元，不含税合同总价款为¥      元。

（二）付款方式：乙方按照甲方要求将货物分批运至甲方指定地点，开箱验收合格后，提交请款资料，经甲方审核无误，支付该批货物总价款的60%；项目完成并验收合格后，乙方提交请款资料，经甲方审核无误，支付至合同总价款的97%，余下3%作为质保金，自结算之日起满3年如无质量服务问题无息支付2%给乙方，质保期满付完。

（三）甲方有权根据需求情况调整数量，按实结算，合同期内成交单价不作调整。

（四）每次付款前，乙方必须提供等额合法有效、与合同条款中增值税税率一致的增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不构成违约；在甲方除支付质保金外的最后一期款项前，乙方须连同当期支付款项发票和质保金一并提交甲方；若后续出现质保问题，按照质保责任和条款，部分或全部扣除质保金的，不退还相应金额的发票。若合同执行期间，遇国家税务政策调整年引起的合同价格变化，按照不含税价格调整结算价格。若乙方提供的发票不合格的，甲方有权要求乙方于【5】日内重新开具合格发票，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（五）本协议项下款项支付至乙方指定的以下帐户：

开户名称：

开户银行：

账    号：

乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任，若上述账户信息发生任何变化，乙方应提前【5】个工作日书面通知甲方，否则甲方不对乙方未能收到或迟延收到任何款项承担责任。

四、保修期

（一）免费保修期自全部货物安装调试验收合格之日起计算，整机免费保修   年。

（二）保修期内，非因甲方自身操作不当引起的故障，乙方应无条件于【2】日内进行无偿维修；维修不能解决的，乙方应无条件于【5】日内无条件更换；若因用户自身操作不当引起的故障，乙方可合理地收取维修费。保修期内，乙方对甲方提出的维修通知在5个工作日内不予响应并完成维修的，甲方有权委托其他维修单位维修且不承担任何违约责任，所需全部费用及责任由乙方承担。保修期结束后，乙方应继续为货物提供完善而优惠的售后服务。保修期外提供的终身维修服务的配件，应不高于市场价格，并在接到甲方通知后2小时内响应，12小时内将配件寄出。

五、产品质量保证

（一）货物质量承诺：乙方应提供符合国家、行业标准和采购文件要求的全部货物及服务。合同项下全部货物的设计、材料及工艺上均没有缺陷、符合合同约定的技术指标和性能。乙方保证所提供的货物是全新的原厂原装货物，货物或其包装上必须标识货物品牌、制造商及产地，带有制造商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书、货物原产地证书等。

（二）乙方保证提供的货物应严格按照国际质量保证体系要求进行设计、生产和质检，完全满足技术及服务标准，并保证甲方在正常使用和保养下，在货物使用寿命期内，均能满足合同约定及甲方要求的性能、可靠性和扩展性。

（三）货物交付后在使用过程中，如果证实货物的材料、设计、工艺或安装存在缺陷或者不符合协议约定的质量、规格、性能或者未达到环保要求的现象，甲方有权要求乙方于【5】日内无条件更换、退货，并有权提出索赔。该索赔不受本合同约定的保修期的限制。因上述原因造成甲方经济损失或者甲方工作人员或其他任何人员或任何第三方人身损害、财产损失的，乙方应当予以全额赔偿。对甲方造成重大负面影响的，甲方保留进一步追究乙方责任的权利。

（四）货物出现上述第（二）款约定的问题，甲方有权根据甲方当地商检部门的检验结果，以书面形式向乙方要求索赔。

六、包装、运输及保险

（一）乙方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担因包装或防护措施不当等原因所造成任何损失的责任，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（二）乙方负责安排运输工具，并支付运费，确保按合同要求交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当等原因造成的任何损失及一切风险，包括但不限于甲方、乙方员工或任何第三方的人身损害及财产损失等。

（三）乙方应向甲方交付各种技术资料和简易安装工具作为维护管理使用。包括但不限于：

1.货物说明书、安装、维护和操作文件,包括：

（1）技术性能和指标；

（2）安装图；

（3）货物的可靠性指标及计算依据等。

2.主要部件、配件的产地及技术资料；

3.安装、维护和操作文件，包括：安装手册、操作维护手册；

4.简易安装工具。

（五）乙方负责为货物和在项目现场进行技术服务的乙方人员办理必要的保险并支付相关保险费，该保险的期限至货物安装完成正常使用时为止。在合同履行期间，乙方对其派出的人员的安全负全部责任。如乙方人员在合同履行中发生事故的，包括但不限于造成乙方人员、甲方及任何第三方人身损害及财产损失等，乙方应负责处理并承担全部责任。

六、供货要求

（一）样板房供货要求：乙方须在合同签订后接到甲方通知15日内完成3个户型精装样板房电器的供货、安装及调试工作，并经甲方验收合格。

（二）整体供货要求：乙方须根据项目现场整体施工进度，配合甲方书面通知的要求，分批次完成全部货物的进场、安装、调试及验收工作。

（三）甲方负责协调落实货物在建设工地的临时存放场地，乙方须自行负责货物的保管、看管工作，期间发生的货物毁损、灭失风险由乙方承担。乙方应采取必要的防盗、防潮、防尘措施，确保货物在安装前保持完好状态。

（四）4.成品保护：自货物运抵现场至最终验收合格并交付使用前，乙方须负责全部货物的成品保护工作。在安装过程中，如因乙方原因造成建筑结构、装修、其它设备或已完成品被损坏，乙方须负责按原样修复或赔偿全部损失。

（五）乙方的货物运输安装需配合甲方安排，使用电梯或其他设备等需提前【1】日征得甲方书面同意，无电梯则自行安排运送至楼上。

（六）在验收过程中，因交付货物的全部或部分不符合本合同约定的数量、质量标准，存在外观变形或损坏及隐蔽瑕疵等情形，乙方应按甲方要求在 2 日内完成无条件更换、补齐，确保所交付的货物全部符合合同约定，否则甲方有权拒绝接受该货物或解除、终止本合同且不承担任何违约责任，并有权不予支付全部合同价款，同时甲方有权要求乙方支付合同总金额的【5】%作为违约金，由此给甲方造成的损失由乙方全额赔偿。

（七）乙方负责安排技术人员免费为甲方用户提供现场安装服务。安装工程包括：勘测、卸车、安装、连接等工作，所有货物和自带材料的二次搬运、安装、安装废料的清理工作由乙方负责。

（八）乙方安装期间，如在拆、装、搬运过程中造成甲方损失的，应由乙方承担全部赔偿责任。

七、验收标准

（一）乙方提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购文件、甲方要求及用户需求；

（二）所有货物必须有相应的详细中文说明书。

（三）甲方有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（四）乙方应保证，所提供的本项目的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权，且不存在任何权利争议（包括但不限于诉讼、仲裁等）；如果乙方不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉或存在任何权利争议（包括但不限于诉讼、仲裁等），则一切法律责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（五）验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换新机的有效证据。由此产生的有关费用及责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。甲方的验收并不免除乙方对货物及服务的质量保证责任。

八、售后服务

（一）服务标准：乙方保证向甲方提供三包（包修、包换、包退）免费保修服务及终身维护服务。

九、知识产权保护与保密义务

（一）乙方保证根据全部提供的货物及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该货物或服务的任何一部分时，免受任何第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对甲方使用该货物主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：经营损失、预期收益损失、商誉损失、止损降损开支、律师费、赔偿费、诉讼费或仲裁费和与诉讼或仲裁相关的费用、对外支付的补偿与赔偿等。

（二）乙方应保守在缔结和履行合同过程中获知的甲方保密信息，除甲乙双方履行合同义务的必要或有法律、法规规定应披露的之外，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三人披露和不正当使用，否则，应当赔偿因泄露保密信息给甲方造成的全部损失并承担违约责任。本协议的无效、被撤销、解除、变更或终止等均不影响本条的效力。

（三）如知悉与本项目相关的第三方有侵害甲方知识产权及保密信息的行为，乙方有义务提供线索并配合甲方进行调查取证，协助工商、司法机关查处侵权行为。

十、违约责任

（一）如果乙方提供的货物、服务不符合合同约定要求，甲方有权要求乙方于【2】日内无条件换货或退货、要求乙方支付违约金并赔偿全部损失，甲方有权拒付合同款项、解除或终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

（二）乙方未按合同约定的时间交付货物或提供服务的，每逾期一日，乙方应按本合同总金额的【5】%向乙方支付违约金，逾期超过【7】日的，甲方有权解除合同并不予支付全部合同价款，乙方应按合同总金额的【10】%支付违约金并赔偿甲方全部损失，同时甲方有权追究乙方相关法律责任。

（三）甲方有权对乙方供应的货物质量、技术指标进行抽查检测，如发现乙方货物质量、技术指标达不到要求的，甲方有权要求乙方赔偿相应损失并有权要求乙方按合同总金额的【10】%支付违约金。

（四）经过甲方验收，乙方交付的产品数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等与合同约定不一致的，视为交付不合格，甲方有权采取下列任何一种措施追究乙方违约责任：

1、拒绝接受不合格产品，要求乙方在2个日历天内无条件更换、补足或修理、重做，由此产生的全部费用均由乙方承担，因此延误交货期的乙方承担相应的违约责任，逾期10日仍未更换、补足或更换、补足后仍不符合合同约定的，甲方有权选择单方解除本合同或部分解除本合同；

2、已经接收的产品要求乙方在5个日历天内无条件退货并退还甲方已支付的全部价款；

（3）无法退货的，乙方应当向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金并赔偿甲方全部损失。

（五）本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权选择单方解除本合同并要求乙方支付合同总金额20%的违约金及赔偿甲方全部损失。

（六）乙方违反合同的相关规定未完全履行本合同约定的义务或或因乙方原因，给甲方造成损失的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

（七）如甲方继续履行合同的，仍有权要求乙方承担违约赔偿责任。

（八）对于乙方因履行本合同应向甲方支付的违约金、赔偿损失、其他费用（如有）等费用，甲方均有权从未予支付的费用（包括但不限于质保金）中直接扣除。

十一、协议争议的解决

本协议履行中发生争议，可由双方协商解决，协商不成，可按以下第（二）种方式解决：

（一）仲裁。提交           （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。

（二）诉讼。由甲方所在地人民法院管辖。

在仲裁或诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

十二、不可抗力

（一）由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响合同的履行或不能按照合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起10天内，提供不可抗力详情及协议不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

（二）根据不可抗力对协议的影响程度，双方应当协商是否解除本协议或部分、全部免除履行本协议的责任，或延期履行协议。

十三、协议的转让、更改及终止

（一）合同双方都不得单方面修改合同内容。拟修改合同内容的一方应当就修改事项列明拟修改条款后以书面形式通知对方，双方协商同意后，应就修改条款签订补充合同。补充合同必须经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后方可生效。补充合同为本合同的组成部分，一经签署即具有法律效力，且与本合同具有同等法律效力。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方或委托第三方代理。

（三）合同有效期内，乙方如发生资产重组、并购等情形时，应在工商变更登记之日前7个工作日内以书面形式通知甲方，并保证上述情形不会影响本合同的正常履行。

十四、其他约定事项

（一）  如有               ；

（二）                     。

十五、协议的生效及其他

（一）本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（二）本协议未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

（三）本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）甲乙双方按照本合同项下列明地址、电话送达通知、文件（含诉讼文书等），如一方变更上述信息，应提前五个工作日书面通知另一方，否则另一方（包括司法机关送达法律文书）按原地址、电话送达的，视为已送达，未及时通知方自行承担不利后果。

附件1：营业执照

附近2:法人身份证

附件3：货物清单

（以下为签署页，无正文）

甲     方：                                   乙    方：

电     话：                                   电    话：

签字（盖章）：                                签字（盖章）：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

开户账号：                                    开户帐号：

日期： 年     月    日                        日期：  年     月    日