[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]询价文件
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]东莞市新锋新能源有限公司茶山智谷项目光伏组件迁移及扶梯转移事项，将进行公开询价，现将相关情况介绍如下：
1、 项目名称及内容
[bookmark: OLE_LINK5]1、我司茶山智谷分布式光伏发电项目，现有15块光伏组件铺设于业主冷却塔正上方区域，该布局已对业主生产设备运行及光伏自身设施安全造成双重隐患。现需对该15块光伏组件进行拆装迁移至本区域空闲位置（具体位置详见附件五航拍图），光伏板迁移排布方式由项目负责人现场指定，运维扶梯转移施工，并完成后续屋面防护、系统复原及调试工作。本次项目为全包施工，包含但不限于以下全部内容，所有配套工序、辅材、人工、防护、调试等费用均包含在总报价内。
[bookmark: OLE_LINK3]2、项目名称：东莞市新锋新能源有限公司茶山智谷项目光伏组件迁移及扶梯转移。
[bookmark: _GoBack]3、项目地点：茶山智谷项目厂区。
4、服务时间（供货时间/工期）：成交通知书发出10天内完成。
二、项目发布
本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）发布。
三、响应人资格要求
1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】
2、人员要求：响应人须提供1名负责本项目人员的特种作业操作证（高压或低压均可）。
3、供应商资格要求：
（1）投标人具有有效期内的以下其中一种资质：①电力工程施工总承包乙级（或以上）企业资质；②机电工程施工总承包乙级（或以上）企业资质；③输变电工程专业承包乙级（或以上）企业资质；
【或更换资质证书前有效期内：①电力工程施工总承包二级（或以上）企业资质；②机电工程施工总承包二级（或以上）企业资质；③输变电工程专业承包二级（或以上）企业资质；】
（2） 具有《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试类别三级（10千伏以下）或以上资质。
（3） 投标人须具有由建设行政主管部门颁发且在有效期内的《安全生产许可证》证书。
注：（1）、（2）其中有一项即可。提供相关证书复印件。资质证书过期的，如有相关顺延资质有效期文件且符合文件规定的，则视为仍然有效。
4、业绩要求：投标人至少提供1个光伏安装项目业绩。
5、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）、（东实通〔2023〕37号）、（东实通〔2024〕163号）、（东实通〔2024〕195号）、（东实通〔2025〕157号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】
四、采购内容及要求
1、项目情况如下：
（1） 拆除工程：15块光伏组件原位拆除、配套原有线缆、固定配件、支架辅助构件拆除，运维扶梯原位拆除。
（2） 迁移安装工程：光伏组件移位重新排布安装、运维扶梯转移定位安装，配套新增及更换檩条、固定构件等钢结构辅材施工。
（3） 电气配套施工：光伏线缆敷设、接线、线路整理、绝缘检测等全套电气复原施工。
[bookmark: OLE_LINK8]（4） 迁移镂空部分：组件移位后屋面镂空区域临组件边安装不锈钢导风板(高度0.2m，长约18m)，安装固定可靠，尺寸、材质符合要求，通风散热效果达标，无高空安全隐患。
（5） 系统调试：光伏系统整体通电调试、运行检测、参数校准，确保系统正常并网、稳定运行。
（6） 收尾及验收：施工现场垃圾清理、废料清运，施工资料整理，配合采购人及业主完成整体竣工验收；
（7） 其他：包含施工人工、专业工具、安全防护用具、运输、税费、质保服务等项目实施全过程所有相关费用。
2、安全施工要求
（1） 中标单位为施工安全第一责任人，施工前需做好安全技术交底，落实高空作业、电力施工安全防护措施。
（2） 施工全过程严格遵守厂区安全管理规定，做好现场围挡、警示标识，杜绝安全事故发生。
（3） 施工期间发生的人员伤亡、设备损坏、安全事故、第三方损失等一切风险及费用均由中标单位自行承担。
3.、质量及质保要求
（1） 所有施工工序严格按照国家光伏工程施工规范、电气安装标准及行业规程执行，施工质量达标，一次性验收合格。
（2） 所用配套辅材（檩条、线缆、固定配件等）均为全新合格产品，符合光伏设施施工质量标准，耐腐蚀、抗风化，满足屋面户外长期使用要求。
[bookmark: OLE_LINK6]（3） 本次光伏板迁移施工部分质保期不少于6个月，质保期内如出现组件松动、线路故障、支架变形、防护设施破损等施工质量问题，中标单位需免费上门维修、整改，承担全部费用。
（4） 质保期内接到故障通知后，需24小时内响应，48小时内到场完成整改修复。
响应人须仔细阅读采购的内容，因未详细了解本采购内容造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。
五、完成时间
成交通知书发出10天内完成
六、支付方式
本项目无预付款。成交人完成全部迁移施工工作，且项目经采购人验收合格后，需完整提交请款资料，并向采购人开具全额100%合规增值税发票。成交人未按要求提交资料及足额开具发票的，采购人有权拒绝付款。采购人在收到成交人提交的完整有效请款资料及合规增值税发票后，15个工作日内向成交人支付全额款项。
七、报价
项目预算限价：¥24,500.00元（含税），具体税率可根据国家税率政策要求进行调整。如响应人报价超过采购预算金额将作无效报价处理。报价方式：固定总价包干报价，总价含税，报价金额包含本项目施工范围内所有工序、辅材、人工、运输、调试、验收、税费、垃圾清运、安全防护、质保等一切费用，采购人无需额外支付任何增项费用。响应人已充分考虑了本次采购服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。
八、定标
本次项目采用询价方式进行采购，将对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，推荐成交候选供应商（报价相同的，由采购人对投标单位的规模、人员等进行评定，并出具询价报告，排在前面的响应人的最低报价为中标供应商。采购人一致认为响应人报价明显不合理或者低于成本，应当要求响应人在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料）。
询价结束后，将相关询价情况按程序审批并确定成交人。
九、采取的合同文本
合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在10天内与采购人签订合同。
十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）
1、报价函（模板）；
2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；
3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；
4、承诺函（模板）；
5、资质证明；
6、工程量清单（如有，可自拟）；
7、符合“响应人资格要求”对应的证明资料；
8、响应人认为需要提供的其他资料。
响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。
十一、响应文件份数
本项目有意向的响应人可在开标截止时间之前递交响应文件，报价人需严格按照要求进行报价。
有意向的响应人，可形成响应文件正本一份，并提供响应文件 PDF 扫描件电子版。
十二、保证金金额及缴纳方式
无保证金额。
十三、开标时间及地址
1、开标时间：2026年07月 29日（星期三）下午15:00。
开标地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室会议室
联系人：孟先生
联系电话：0769-22899838-866
2、邮寄递交响应文件
响应人必须确保响应文件密封完好，在开标截止时间前送达采购人处（运费自理，采购人拒收到付件），因邮寄造成报价文件破损无效或文件丢失的责任由响应人自负，因快递派件人员原因造成快递派件问题的责任由响应人自负，开标时间后送达的报价文件无效。
邮寄递交报价收件信息：
收件地址：广东省东莞市松山湖园区新城路5号1栋601室会议室
联系人：孟先生
联系电话：0769-22899838-866
十四、注意事项
[bookmark: _Hlk517879660]1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。
2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。
4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。
5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的响应人视为无效报价。
6、本项目不接受响应人其他附加条件。
7、有下列情形之一的，纳入采购人供应商黑名单：
（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。
（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人。
（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

东莞市新锋新能源有限公司（采购人）
2026年07月23日
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附件 响应须知
响应须知
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	东莞市新锋新能源有限公司茶山智谷项目光伏组件迁移及扶梯转移

	2
	建设地点
	采购人指定地点

	3
	项目性质
	详见《采购文件》

	4
	发包要求
	详见《采购文件》

	5
	质量标准
	详见《采购文件》

	6
	工期要求
	详见《采购文件》

	7
	单位资质要求
	详见《采购文件》

	8
	询价保证金金额及缴纳方式
	详见《采购文件》

	9
	询价有效期
	90天

	
	响应人不得存在的情形
	1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格：
（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停业的； 
（3）被暂停或取消投标资格的； 
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的；
（6）法律法规规定的其他情形；
（7）询价文件规定的其他情形：见询价公告或询价响应须知前附表。
2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格：
（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的； 
（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的； 
（3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的； 
（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的； 
（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的；
（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的； 
（7）相关工作人员应当回避而不回避的； 
（8）其他违法违规的行为。
3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效：
（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应人的响应文件相互混装；
（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。
4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效：
5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩； 
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； 
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避： 
（一）是其主要负责人的近亲属的；
（二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；
（三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。

	
	……
	

	
	
	





[bookmark: _Hlk524442005]附件一报价函
报价函

东莞市新锋新能源有限公司：
针对贵司             项目，我司愿意以含税总价人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写）承接此项目。



响应人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
联系人：
联系电话：
日期：







附件二法人证明

法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

东莞市新锋新能源有限公司：
本证明书声明：注册于（国家名称）的　　（响应人名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。
特此证明



响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签名或盖私章）：
职务：

[bookmark: _Toc384752807]

[bookmark: _Hlk40704362]附件三法人授权书

授权委托书

东莞市新锋新能源有限公司（采购人）：
本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于   年 月 日至   年 月 日签字生效，有效期与询价有效期一致，特此声明。

响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
受委托人（签字或盖章）：
职务：
日期：

附件四承诺函
承诺函
东莞市新锋新能源有限公司（采购人）：
我司就参加                   项目投标工作，作出以下承诺：
我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的      （服务内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。





响应人名称（加盖公章）：
响应人地址：
法定代表人（签字或盖章）：
职务：
日期：


附件五
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